2025年xx月xx日

NO.123456

xxxxx项目组

LOGO

测试报告文档

AI视频助手项目测试报告

用例编号：XXX-XX功能-001

所属模块：整体功能

编制日期：2026 年 01 月 14 日

编制人： 杜佳一/测试部门

审核人： 杜佳一/测试部门

优先级：P0(核心测试)

测试类型：功能测试、兼容性测试、性能测试等

目录

XXXXXX项目测试报告	2

一、 测试计划	4

二、 测试用例	7

- 测试计划

1.测试范围

本次测试覆盖AI视频助手项目的全部12个核心模块，包括：

- 向量存储模块 (VectorStore)

- BM25检索器模块 (BM25Retriever)

- 混合检索器模块 (HybridRetriever)

- 多查询生成器模块 (MultiQueryGenerator)

- 视频处理流水线模块 (Pipeline)

- QA系统集成模块 (QA Integration)

- 大模型API模块 (LLM API)

- 对话系统模块 (Conversation System)

- 检索系统集成模块 (Retrieval Integration)

- 转录流程模块 (Transcript Flow)

- 视频清理模块 (Video Cleaner)

测试目标

（1）验证各功能模块的正确性和稳定性

（2）确保系统端到端流程的完整性

（3）评估系统在多语言场景下的适应性

（4）测试系统性能和错误处理能力

准入标准

✅ 所有开发代码已完成并提交

✅ 单元测试通过率100%

✅ 开发环境部署完成

✅ 测试数据准备就绪

准出标准

✅ 所有测试用例执行完毕

✅ 严重级别缺陷修复率100%

✅ 一般级别缺陷修复率95%以上

✅ 性能指标达到预期要求

2.测试环境要求

硬件环境

- CPU: 2核以上

- 内存: 4GB以上

- 磁盘空间: 5GB可用空间

- GPU: 支持CUDA的NVIDIA显卡

软件环境

- 操作系统: Ubuntu 20.04+/Windows 10+/MacOS 14.6.0+

- Python版本: 3.10+

- 深度学习框架: PyTorch 2.5.0+

- 视频处理: FFmpeg

- 依赖库: 详见requirements.txt

网络要求

- 稳定的互联网连接（用于模型下载和API调用）

- 讯飞星火API访问权限

3.测试进度资源安排

测试周期

- 计划开始: 2025年1月12日

- 计划结束: 2025年1月15日

- 总工期: 4个工作日

资源分配

- 测试工程师: 1人

- 开发支持: 2人

- 测试环境维护: 1人

测试阶段

1.单元测试阶段​ (1月12日-1月13日)

2.集成测试阶段​ (1月14日)

3.系统测试阶段​ (1月15日)

4.验收测试阶段​ (1月15日)

4.风险应对

已识别风险及应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境依赖风险 | GPU资源不足或驱动不兼容 | 高 | 准备CPU备用方案，提前验证环境 |
| API服务风险 | 讯飞星火API服务不稳定 | 中 | 实现Mock机制，准备备用API |
| 数据安全风险 | 测试数据包含敏感信息 | 高 | 使用脱敏数据，建立数据清理流程 |
| 性能瓶颈风险 | 大量视频处理时性能下降 | 中 | 实施分片处理，优化内存使用 |

- 测试用例

用例1: 向量存储模块基础功能测试

用例编号: AI-VA-VECTOR-001

所属模块: 向量存储模块

优先级: P0（核心测试）

测试类型: 功能测试

前置条件:

1.测试环境部署完成

2.测试数据准备就绪

3.模型文件已下载

操作步骤:

1.初始化VectorStore实例

2.加载预训练模型

3.添加测试文档到向量库

4.执行向量相似度搜索

5.保存和加载索引文件

预期结果:

1.模型加载成功，无错误信息

2.文档添加操作完成，统计信息正确

3.相似度搜索返回相关结果

4.索引文件保存和加载功能正常

实际结果: ✅ 通过

用例2: BM25检索器多语言测试

用例编号: AI-VA-BM25-002

所属模块: BM25检索器

优先级: P1（重要）

测试类型: 功能测试、兼容性测试

前置条件:

1.中英文测试文档已准备

2.BM25检索器初始化完成

操作步骤:

1.使用中文关键词进行检索

2.使用英文关键词进行检索

3.执行中英文混合检索

4.测试不同参数下的检索效果

预期结果:

1.中文分词准确，检索结果相关

2.英文检索返回预期文档

3.混合检索正确处理两种语言

4.参数调整影响检索排序

实际结果: ✅ 通过

用例3: 混合检索器融合策略测试

用例编号: AI-VA-HYBRID-003

所属模块: 混合检索器

优先级: P0（核心测试）

测试类型: 功能测试、性能测试

前置条件:

1.向量检索器和BM25检索器就绪

2.测试查询集合准备完成

操作步骤:

1.测试加权平均融合策略

2.测试RRF（Reciprocal Rank Fusion）策略

3.测试Condorcet融合策略

4.比较不同策略的检索效果

预期结果:

1.三种融合策略均能正常工作

2.融合结果优于单一检索方法

3.权重分配影响最终排序

4.系统性能在可接受范围内

实际结果: ✅ 通过

用例4: 多查询生成器扩展功能测试

用例编号: AI-VA-MULTIQUERY-004

所属模块: 多查询生成器

优先级: P1（重要）

测试类型: 功能测试

前置条件:

1.查询扩展模型加载完成

2.测试查询语句准备就绪

操作步骤:

1.输入单一查询语句

2.执行多查询生成

3.验证生成查询的语义相关性

4.测试权重分配逻辑

预期结果:

1.成功生成多个相关查询

2.生成查询与原始查询语义相关

3.权重分配合理且归一化

4.支持中英文查询扩展

实际结果: ✅ 通过

用例5: 完整QA流程端到端测试

用例编号: AI-VA-QAFLOW-005

所属模块: QA系统

优先级: P0（核心测试）

测试类型: 系统测试、功能测试

前置条件:

1.所有依赖模块就绪

2.测试视频文件准备完成

3.API配置正确

操作步骤:

1.加载测试视频文件

2.执行完整处理流程（视频→音频→转写）

3.进行多轮问答测试

4.验证回答准确性和相关性

预期结果:

1.端到端流程执行成功

2.转写内容准确完整

3.问答响应相关且准确

4.多轮对话上下文连贯

实际结果: ✅ 通过

用例6: 文本清洗功能测试

用例编号: AI-VA-TEXT-CLEAN-006

所属模块: 文本清洗模块

优先级: P1（重要）

测试类型: 功能测试、兼容性测试

前置条件:

1.TextCleaner类初始化完成

2.测试文本数据准备就绪

3.包含口语填充词、异常符号的样本数据

操作步骤:

1.测试填充词去除功能（"嗯"、"啊"、"那个这个"等）

2.验证标点符号规范化处理

3.执行异常符号清理测试

4.测试多余空格和换行符处理

5.验证重复句识别和去除

6.批量处理完整转录结果

7.测试空文本、长文本等边缘情况

预期结果:

1.口语填充词被准确识别和去除

2.中英文标点符号标准化处理正确

3.异常符号清理彻底且不影响文本结构

4.多余空格和换行符被合理处理

5.重复句子被准确识别和去除

6.批量处理效率满足要求

7.边缘情况处理稳定可靠

实际结果: ✅ 通过

用例7: 翻译功能测试

用例编号: AI-VA-TRANSLATION-007

所属模块: 翻译模块

优先级: P1（重要）

测试类型: 功能测试、性能测试

前置条件:

1.TextTranslator类初始化完成

2.中英文混合测试文本准备

3.翻译服务API配置正确

操作步骤:

1.测试语言自动检测功能

2.验证中英文互译准确性

3.执行批量文本翻译测试

4.测试完整转录结果的翻译处理

5.验证翻译缓存机制

6.测试便捷函数接口（translate_text等）

7.验证边缘情况处理能力

预期结果:

1.语言检测准确率达到95%以上

2.翻译结果语义相关且准确

3.批量处理保持一致性

4.缓存机制有效提升性能

5.翻译元数据完整记录

6.特殊字符和长文本处理稳定

实际结果: ✅ 通过

用例8: 视频转文本完整流程测试

用例编号: AI-VA-VIDEO-TEXT-008

所属模块: 视频处理流水线

优先级: P0（核心测试）

测试类型: 系统测试、功能测试

前置条件:

1.测试视频文件准备完成（多种格式）

2.FFmpeg环境配置正确

3.Whisper模型加载完成

操作步骤:

1.验证视频文件格式和完整性

2.执行音频提取流程测试

3.测试Whisper语音识别准确性

4.验证转录结果保存格式（JSON/TXT）

5.执行端到端视频处理流程

6.测试依赖缺失时的错误处理

7.验证临时文件清理机制

预期结果:

1.支持多种视频格式（mp4, avi, mov等）

2.音频提取完整且质量良好

3.语音识别准确率达到预期标准

4.文件保存格式正确可读

5.端到端流程执行成功

6.依赖缺失时提供明确错误提示

7.资源管理有效，无内存泄漏

实际结果: ✅ 通过

用例9: 视频清理功能测试

用例编号: AI-VA-VIDEO-CLEAN-009

所属模块: 视频清理模块

优先级: P2（次要）

测试类型: 功能测试

前置条件:

1.多种格式测试视频文件生成

2.VideoCleaner类初始化完成

操作步骤:

1.创建多格式视频测试文件

2.测试文件信息获取功能

3.验证视频清理操作完整性

4.测试便捷辅助函数

5.验证清理结果准确性

预期结果:

1.支持主流视频格式识别

2.文件信息获取准确完整

3.清理操作彻底且安全

4.错误处理机制健全

5.便捷函数调用简单有效

实际结果: ✅ 通过